Krušnohorský spolek, z. s.  |  Multifunkční hřiště Kalek
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
A ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Zakázka malého rozsahu na stavební práce
„Multifunkční hřiště Kalek“

	Údaj
	Hodnota

	Zadavatel
	Krušnohorský spolek, z. s.

	IČO
	27053636

	Sídlo
	Kalek 1, 431 32 Kalek

	Registrační číslo projektu
	24/001/52775/331/013029

	Program / intervence
	Strategický plán SZP 2023–2027 / 52.77 LEADER

	Druh zakázky
	Stavební práce – zakázka malého rozsahu

	Režim
	Výběrové řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., dle Příručky pro zadávání zakázek SZIF, verze 1.2

	Datum vyhlášení
	24.9.2026





1. Identifikace zadavatele
	Položka
	Údaj

	Název
	Krušnohorský spolek, z. s.

	IČO
	27053636

	Sídlo
	Kalek 1, 431 32 Kalek

	Osoba oprávněná jednat
	Jitka Hrdličková

	Kontaktní osoba
	Jitka Hrdličková

	Telefon
	+420 608 955 505 

	E-mail
	jitkahrdlic@gmail.com



2. Základní informace o zakázce
	Položka
	Údaj

	Název zakázky
	Multifunkční hřiště Kalek

	Druh zakázky
	Zakázka na stavební práce

	Předpokládaná hodnota
	950 000 Kč bez DPH

	Místo plnění
	obec Kalek, k. ú. Kalek, parc. č. 456/1, LV 207

	Předpokládaný termín zahájení
	bez zbytečného odkladu po účinnosti smlouvy a předání staveniště

	Nejzazší termín dokončení
	20.11. 2026



3. Předmět zakázky
Předmětem zakázky je kompletní zhotovení venkovního multifunkčního sportoviště o rozměru 25 × 12 m (300 m²), včetně přípravy území, zemních prací, podkladních vrstev, odvodnění, sportovního povrchu, lajnování, oplocení, vstupní branky a přípravy pevných kotevních bodů pro sportovní vybavení.
odstranění ornice a nevhodných vrstev v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla,
výkopy, přesuny hmot, zhutnění a řádné založení konstrukčních vrstev,
separační geotextilie min. 300 g/m², UV stabilizovaná,
drenážní systém včetně drenážního potrubí, štěrkového obsypu a revizních šachet,
vícevrstvá konstrukce z drceného kameniva s výslednou únosností, rovinností a propustností vhodnou pro venkovní sportoviště,
modulární venkovní sportovní povrch z polypropylenu, spojovaný zámky, min. tloušťka 13 mm, odolný proti UV záření, povětrnosti a běžnému sportovnímu zatížení; barevné provedení bude odsouhlaseno zadavatelem,
trvalé lajnování minimálně pro malou kopanou, vybíjenou, tenis, badminton, basketbal, florbal a volejbal; překryvy čar musí zůstat čitelné,
oplocení celého hřiště včetně vstupní branky a všech kotevních, spojovacích a ochranných prvků,
příprava a osazení pevných kotevních bodů / pouzder pro sloupky sítí,
doprava, zařízení staveniště, úklid, odvoz a zákonné odstranění odpadů, předání dokladů, návodů a záručních listů.
Výslovně není součástí: mobilní sportovní vybavení, míče, rakety, sítě a další volné herní pomůcky, není-li v soupisu prací uvedeno jinak.
Rovnocenná řešení: Uvádí-li dokumentace konkrétní technické označení, materiál nebo výrobek, připouští se vždy technicky a kvalitativně rovnocenné řešení. Dodavatel rovnocennost doloží technickým listem nebo jiným průkazným dokumentem.
4. Podmínky plnění a technické požadavky
Dílo musí být provedeno odborně, kompletně a v souladu s právními předpisy, relevantními technickými normami a pokyny výrobců použitých systémů.
Dodavatel před zahájením ověří rozměry a podmínky na místě; zjištěné rozpory neprodleně oznámí zadavateli.
Veškeré materiály musí být nové, nepoužité a určené pro venkovní sportovní použití.
Součástí ceny jsou všechny práce a dodávky nezbytné k úplnému a funkčnímu dokončení díla, i když nejsou jednotlivě uvedeny, pokud je mohl odborně způsobilý dodavatel z podkladů a místních podmínek rozumně předpokládat.
Zadavatel požaduje záruku za celé dílo v délce 36 měsíců od předání a převzetí bez vad bránících užívání.
Přiložena technická dokumentace
5. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění je možná po předchozí dohodě s kontaktní osobou zadavatele. Neúčast na prohlídce není důvodem k vyloučení dodavatele ani nezbavuje dodavatele povinnosti zahrnout do ceny všechny předvídatelné náklady.
6. Požadavky na kvalifikaci
Dodavatel v nabídce doloží:
1. čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, střetu zájmů a sankčních omezeních podle vzoru v příloze č. 2,
2. výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence; postačí prostá kopie,
3. doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky; postačí prostá kopie,
4. seznam alespoň jedné řádně dokončené obdobné stavební práce za posledních 5 let v hodnotě nejméně 500 000 Kč bez DPH, s uvedením objednatele. Za obdobnou práci se považuje realizace venkovního sportoviště, sportovního povrchu nebo stavebně srovnatelné zpevněné plochy včetně podkladních vrstev.
Zadavatel může požádat vybraného dodavatele o předložení originálů nebo ověřených kopií, případně o vysvětlení či doplnění dokladů, pokud tím nedojde k nepřípustné změně nabídky.
7. Zpracování nabídkové ceny
Dodavatel vyplní položky soupisu prací v příloze č. 3.
Cena bude uvedena v Kč bez DPH, DPH a v Kč včetně DPH. Neplátce DPH uvede konečnou cenu a skutečnost, že není plátcem DPH.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady, dopravu, vedlejší náklady, poplatky, zkoušky, dokumentaci a rizika potřebná k úplnému provedení díla.
Cena je nejvýše přípustná; změnit ji lze pouze za podmínek uvedených v návrhu smlouvy a v souladu s pravidly poskytovatele dotace.
8. Obsah a forma nabídky
Nabídka bude v českém jazyce, podepsaná osobou oprávněnou jednat za dodavatele, a bude obsahovat alespoň:
1. vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1),
2. vyplněné čestné prohlášení (příloha č. 2),
3. doklady ke kvalifikaci dle čl. 6,
4. vyplněný soupis prací a cen (příloha č. 3),
5. podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4), doplněný pouze na vyznačených místech,
6. technické listy nabízeného sportovního povrchu a případných rovnocenných řešení,
7. seznam poddodavatelů, nebo prohlášení, že dodavatel poddodavatele nevyužije.
Variantní nabídky se nepřipouštějí. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
9. Způsob, místo a lhůta podání nabídky
Nabídka se podává v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené:
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ KALEK – NEOTVÍRAT“
Na obálce bude uveden název a zpáteční adresa dodavatele. Nabídku lze doručit poštou, kurýrem nebo osobně. Rozhodující je okamžik doručení zadavateli, nikoli datum odeslání.
	Údaj
	Doplnit před zveřejněním

	Adresa pro doručení
	Kalek čp.1, 43132

	Lhůta pro podání nabídky
	Od 25.9. 2026 do 7.10.2026

	Úřední / předávací hodiny
	Po telefonické domluvě  kdykoli



Nabídky nelze podat datovou schránkou ani běžným e-mailem. Elektronické podání by bylo možné pouze prostřednictvím elektronického nástroje splňujícího zákonné požadavky, pokud by jej zadavatel výslovně určil; v této výzvě není elektronické podání umožněno.
10. Vysvětlení a změny zadávacích podmínek
Žádost o vysvětlení lze zaslat na e-mail kontaktní osoby nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odpoví do 2 pracovních dnů a vysvětlení zveřejní stejným způsobem jako výzvu, bez identifikace tazatele. Zadavatel může podmínky vysvětlit nebo změnit i z vlastního podnětu; vyžaduje-li to povaha změny, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
11. Hodnocení nabídek
Základní hodnoticí kritérium: nejnižší celková nabídková cena v Kč včetně DPH. U neplátce DPH se hodnotí jeho konečná celková cena.
Nabídky budou seřazeny od nejnižší hodnocené ceny po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší hodnocenou cenou. Při rovnosti rozhodne nižší cena bez DPH; bude-li shodná i tato cena, rozhodne transparentní losování za účasti dotčených dodavatelů, o němž bude pořízen protokol.
Před hodnocením zadavatel posoudí splnění zadávacích podmínek. Může požádat o objasnění či doplnění nabídky, nesmí však připustit změnu nabídkové ceny nebo jiné podstatné změny nabídky.
12. Obchodní a platební podmínky
Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4).
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Úhrada proběhne po řádném dokončení a předání díla na základě daňového dokladu se splatností 10 dnů.
Dodavatel musí umožnit kontrolu a poskytnout součinnost zadavateli, SZIF, MZe a dalším oprávněným kontrolním orgánům a uchovat relevantní doklady nejméně po dobu vyžadovanou pravidly dotace.
13. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v případech dovolených pravidly poskytovatele dotace, zejména nebude-li změna projektu schválena nebo nastanou-li závažné důvody hodné zvláštního zřetele.
Zadavatel nehradí dodavatelům náklady spojené s přípravou a podáním nabídky.
Zadavatel si může ověřit informace uvedené v nabídce a vyžádat součinnost k jejich ověření.
Zadavatel uzavře smlouvu až po splnění podmínek poskytovatele dotace a po provedení potřebných kontrol či schválení změny projektu.
14. Seznam příloh
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení dodavatele
3. Soupis prací a cen – slepý rozpočet
4. Návrh smlouvy o dílo
5. Projektová dokumentace / situační výkres / technická specifikace oplocení.

	Za zadavatele
	Datum
	Podpis

	Jitka Hrdličková, předseda spolku
	24.9.2026
	





Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
	Údaj
	Vyplní dodavatel

	Obchodní firma / název
	

	Sídlo
	

	IČO / DIČ
	

	Právní forma
	

	Osoba oprávněná jednat
	

	Kontaktní osoba
	

	Telefon / e-mail
	

	Datová schránka
	

	Bankovní spojení
	



Nabídková cena
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně DPH

	________________________ Kč
	_______________________ Kč
	
____________________________ Kč




Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se všemi zadávacími podmínkami, považuje je za jasné a úplné, nabídková cena zahrnuje veškeré náklady a nabídka je závazná nejméně 90 kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.
	Místo a datum
	Jméno a funkce
	Podpis

	
	
	





Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dodavatele
Dodavatel:
	Název
	IČO
	Sídlo

	
	
	



čestně prohlašuje, že:
není v úpadku, likvidaci ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení způsobem, který brání plnění zakázky,
nemá splatné nedoplatky na daních, veřejném zdravotním pojištění ani sociálním zabezpečení, případně má povolené posečkání či splátkový kalendář, který řádně dodržuje,
on ani člen jeho statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, který by zpochybňoval jeho spolehlivost pro plnění zakázky,
není ve střetu zájmů ve vztahu k zadavateli, osobám podílejícím se na přípravě, hodnocení nebo rozhodování a neexistuje dohoda narušující hospodářskou soutěž,
není osobou ani subjektem, na který dopadají zákazy zadání nebo plnění veřejných zakázek vyplývající ze sankčních předpisů Evropské unie nebo České republiky, a k plnění nevyužije zakázaného poddodavatele,
všechny údaje v nabídce jsou pravdivé a na žádost zadavatele je doloží.
Technická reference
	Objednatel a kontakt
	Popis plnění
	Doba a místo
	Cena bez DPH

	
	
	
	



Poddodavatelé
Zaškrtněte jednu možnost:
☐ Dodavatel nebude využívat poddodavatele.
☐ Dodavatel využije poddodavatele uvedené níže.
	Poddodavatel / IČO
	Část plnění
	Předpokládaný podíl

	
	
	

	
	
	



	Místo a datum
	Jméno a funkce
	Podpis

	
	
	





Příloha č. 3 – Soupis prací a cen
Dodavatel vyplní jednotkové ceny a celkové ceny všech položek. Nulová nebo nevyplněná položka se považuje za zahrnutou v jiné položce pouze tehdy, pokud to dodavatel výslovně uvede a součet nabídky zůstane jednoznačný.
	Č.
	Položka
	MJ
	Množství
	Jedn. cena bez DPH
	Cena bez DPH
	Pozn.

	1
	Příprava a zemní práce – sejmutí ornice / odkopávka v ploše hřiště, hl. orientačně 300–400 mm
	m²
	300
	
	
	

	2
	Výkopy rýh a jam pro odvodnění a konstrukce
	m³
	16,2
	
	
	

	3
	Odvoz, uložení a zákonné odstranění přebytečných hmot
	soubor
	1
	
	
	

	4
	Separační geotextilie PP, UV stabilizovaná, min. 300 g/m² včetně přesahů
	m²
	355,35
	
	
	

	5
	Drenážní štěrkový obsyp, frakce přibližně 8/16
	soubor
	1
	
	
	

	6
	Drenážní potrubí PVC DN 80 včetně tvarovek a napojení
	m
	150
	
	
	

	7
	Drenážní potrubí PVC DN 100 včetně tvarovek a napojení
	m
	30
	
	
	

	8
	Revizní šachta PVC, průměr min. 315 mm, kompletní
	ks
	2
	
	
	

	9
	Konstrukční vrstva drcené kamenivo 32/63, zhutněná tl. cca 100 mm
	m²
	300
	
	
	

	10
	Konstrukční vrstva drcené kamenivo 16/32, zhutněná tl. cca 100 mm
	m²
	300
	
	
	

	11
	Konstrukční vrstva drcené kamenivo 8/16, zhutněná tl. cca 50 mm
	m²
	300
	
	
	

	12
	Vyrovnávací vrstvy frakcí přibližně 4/8 a 0/4, celkem cca 50 mm
	m²
	300
	
	
	

	13
	Betonové obrubníky včetně lože, opěr a napojení
	m
	74,8
	
	
	

	14
	Modulární PP venkovní sportovní povrch min. 13 mm, kompletní dodávka a montáž
	m²
	300
	
	
	

	15
	Vícebarevné sportovní lajnování pro požadované sporty
	soubor
	1
	
	
	

	16
	Oplocení hřiště dle projektové dokumentace, kompletní
	soubor
	1
	
	
	

	17
	Vstupní branka a související kování, kompletní
	ks
	1
	
	
	

	18
	Pevné kotevní body / pouzdra pro sloupky sítí, koše a branky
	soubor
	1
	
	
	

	19
	Doprava osob, materiálu, mechanizace a přesuny hmot
	soubor
	1
	
	
	

	20
	Zařízení staveniště, zabezpečení, závěrečný úklid a předávací dokumentace
	soubor
	1
	
	
	



	Rekapitulace
	Cena

	Celkem bez DPH
	
________________ Kč

	DPH
	
________________ Kč

	Celkem včetně DPH
	
________________ Kč



Poznámka: Množství jsou zadávací. Dodavatel je povinen upozornit na zjevný nesoulad před skončením lhůty pro podání nabídek. Položky nesmí jednostranně měnit ani vypouštět.


Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I. Smluvní strany
Objednatel: Krušnohorský spolek, z. s., IČO 27053636, sídlo Kalek 1, 431 32 Kalek, zastoupený Jitkou Hrdličkovou, bankovní spojení 2200052859/2020 Fio (dále jen „objednatel“)
Zhotovitel: [DOPLNIT DLE NABÍDKY], IČO [DOPLNIT], DIČ [DOPLNIT], sídlo [DOPLNIT], zastoupený [DOPLNIT], bankovní spojení [DOPLNIT], zapsaný [DOPLNIT] (dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně, včas a kompletně provést dílo „Multifunkční hřiště Kalek“  v rozsahu zadávacích podmínek, projektové dokumentace, soupisu prací a své nabídky. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Součástí díla jsou všechny práce, dodávky, přesuny, doprava, zkoušky, doklady, návody, prohlášení o vlastnostech, záruční listy, odvoz odpadů a další plnění nezbytná k bezpečnému a funkčnímu užívání.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s místem plnění a podklady a odborně posoudil jejich úplnost. Na zjevné rozpory upozorní objednatele bez zbytečného odkladu.
III. Doba a místo plnění
1. Místem plnění je obec Kalek, k. ú. Kalek, parc. č. 456/1, LV 207.
2. Zahájení: do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele a předání staveniště.
3. Dokončení a předání díla nejpozději: 20.11.2026
4. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu z důvodů, které mohl při odborné péči předvídat. Termín lze změnit písemným dodatkem jen z objektivních důvodů, v souladu s pravidly dotace a zadávacími podmínkami.
IV. Cena díla
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně DPH

	[DOPLNIT] Kč
	[DOPLNIT] Kč
	[DOPLNIT] Kč



1. Cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na úplné provedení díla.
2. Změna ceny je možná pouze při změně zákonné sazby DPH nebo na základě předem písemně schválené změny rozsahu, která je přípustná podle pravidel poskytovatele dotace a zadávacích pravidel. Zhotovitel nesmí vícepráce provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
V. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu po předání a převzetí díla bez vad bránících užívání.
2. Splatnost faktury je 10 dnů od jejího prokazatelného doručení. Faktura musí obsahovat zákonné náležitosti, název a registrační číslo projektu a jako přílohu předávací protokol a odsouhlasený soupis skutečně provedených prací.
3. Objednatel může vadnou nebo neúplnou fakturu vrátit; nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury.
VI. Provádění díla
1. Zhotovitel odpovídá za organizaci, bezpečnost a ochranu zdraví, ochranu majetku a životního prostředí a za dodržení všech právních a technických požadavků.
2. Zhotovitel povede přiměřenou dokumentaci průběhu prací a umožní objednateli kontrolu. Konstrukce, které budou zakryty, oznámí objednateli nejméně 2 pracovní dny předem.
3. Zhotovitel může použít poddodavatele uvedené v nabídce. Změna významného poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele; odpovědnost zhotovitele zůstává nedotčena.
4. Materiály musí být nové a odpovídat nabídce. Nahrazení materiálu je možné pouze předem písemně a jen rovnocenným nebo lepším řešením bez zvýšení ceny, není-li písemně dohodnuto jinak.
VII. Předání a převzetí
1. O předání bude sepsán protokol obsahující stav díla, soupis dokladů, případné vady a lhůty jejich odstranění. Objednatel může odmítnout převzetí díla s vadami bránícími bezpečnému nebo řádnému užívání.
2. Nejpozději při předání zhotovitel předá zejména technické listy, prohlášení o vlastnostech / shodě, návody k údržbě, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a fotodokumentaci zakrytých konstrukcí a drenáží.
VIII. Záruka a vady
1. Záruční doba činí 36 měsíců a běží ode dne převzetí díla bez vad bránících užívání.
2. Zhotovitel zahájí odstraňování havarijní vady do 2 dnů a ostatní vady do 5 pracovních dnů od oznámení, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Vady odstraní v přiměřené technické lhůtě.
IX. Smluvní pokuty
za prodlení s dokončením díla: 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení,
za prodlení s odstraněním vady: 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení,
za porušení povinnosti oznámit zakrývané konstrukce: 5 000 Kč za jednotlivý případ.
Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. Souhrn smluvních pokut podle této smlouvy nepřesáhne 20 % ceny díla včetně DPH, s výjimkou škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
X. Kontrola a dotační podmínky
Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z veřejných prostředků. Zavazuje se poskytnout součinnost při kontrolách objednatele, SZIF, MZe, orgánů EU a dalších oprávněných osob, umožnit přístup k relevantním dokladům a uchovat je nejméně po dobu stanovenou pravidly programu, nejméně však 10 let od proplacení dotace, pokud právní předpis nevyžaduje dobu delší.
XI. Ukončení smlouvy
Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména při podstatném prodlení zhotovitele, opakovaném vadném provádění, použití neschválených materiálů, závažném porušení bezpečnostních povinností nebo ztrátě oprávnění či způsobilosti zhotovitele. Tím nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a smluvní pokuty.
XII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami a přípustnými podle zadávacích a dotačních pravidel.
2. Nedílnou součástí smlouvy jsou zadávací podmínky, soupis prací a nabídka zhotovitele. Při rozporu má přednost smlouva, poté zadávací podmínky, soupis prací a nabídka, není-li to v rozporu s výsledkem výběrového řízení.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Nabývá účinnosti podpisem obou stran, případně splněním zákonné publikační povinnosti, pokud se uplatní.
	Za objednatele
	Za zhotovitele

	V __________ dne __________
Jitka Hrdličková
Podpis: __________________
	V __________ dne __________
[Jméno a funkce]
Podpis: __________________
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