SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

objednatel:

# HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.

IČO: 40522962

DIČ: CZ40522962

sídlo: Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří

datová schránka: yyhee3z

zastoupen: Ing. Petrem Novákem a Ing. Michalem Škodou, jednatelé společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Michal Škoda

e-mail: m.skoda@hollandia.cz

tel: +420 602 100 836

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Roman Merkl, Ph.D.

e-mail: r.merkl@hollandia.cz

tel: +420 702 206 148

(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitel

[dodavatel doplní svůj název]

sídlo: [doplní dodavatel]

IČO: [doplní dodavatel]

DIČ: [doplní dodavatel]

číslo účtu: [doplní dodavatel]

datová schránka: [doplní dodavatel]

statutární zástupce: [doplní dodavatel]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[doplní dodavatel]

e-mail: [doplní dodavatel]

tel: [doplní dodavatel]

kontaktní osoba ve věcech technických: [doplní dodavatel]

e-mail: [doplní dodavatel]

tel: [doplní dodavatel]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel budou dále společně označováni také jako „Smluvní strany“)

### PREAMBULE

#### Smlouva je uzavřena na základě výsledků veřejné zakázky vedené pod názvem Výrobní linka PL7 (dále jen „Zakázka“) zadané v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů Programu rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023-2027 (dále jen „Pravidla“).

#### Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Oznámení výběrového řízení a zadávacích podmínek (zadávací dokumentace) – příloha č. I této smlouvy a (dále jen „Výzva“) jsou stanovena tato výkladová pravidla:

- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený ve Výzvě. dokumentaci;

- v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Výzvy;

- v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Výzvy budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

#### S ohledem na skutečnost, že dílo je spolufinancováno ze zdrojů Programu rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023-2027 (dále jen „SZIF“), je v případě rozporu mezi ustanovením této smlouvy a ustanovením podmínek SZIF potřeba ustanovení této smlouvy vykládat konformně s podmínkami SZIF.

### PŘEDMĚT DÍLA

#### Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní nebezpečí dílo spočívající v kompletní instalaci Výrobní plnící linky PL7 včetně automatické kontroly zavaření a těsnosti víček a automatické paletizace (dále jen „Dílo“). Dílo je dále specifikováno v této Smlouvě a jejích přílohách.

#### Objednatel se zavazuje Dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit sjednanou cenu Díla.

#### Dílo bude provedeno a rozsah díla je vymezen Výzvou (příloha č. I smlouvy)  a nabídkou Zhotovitele ze dne……………………., jenž tvoří přílohu č. II. Smlouvy (dále jen „nabídka uchazeče“) a dalšími ustanoveními této Smlouvy.

#### Dílo bude realizováno na adresách: Výrobní závod Hollandia, Krásné Údolí 151, 364 01 Krásné Údolí

#### Předmětem plnění Zhotovitele a součástí ceny Díla jsou i následující činnosti a dodávky, a to i v případě, že nejsou jmenovitě uvedeny v nabídkovém rozpočtu:

##### doprava, skladování a veškeré potřebné manipulace s materiálem a komponentami pro řádné provedení Díla;

##### přesuny hmot (vertikální i horizontální), náklady na lešení, zvedací prostředky a zvedací přípravky;

##### náklady spojené s dodržováním BOZP na pracovišti;

##### náklady na případné ubytování pracovníků Zhotovitele;

##### převzetí, složení, uskladnění a zabudování komponent zajišťovaných Objednatelem;

##### komplexní vyzkoušení Díla;

##### zřízení zařízení staveniště pro vlastní potřebu Zhotovitele a jeho následná likvidace;

##### pravidelný úklid staveniště a závěrečný úklid před předáním Díla;

##### likvidace veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy;

##### zajištění všech dokladů a dokumentů potřebných k realizaci a předání Díla, tj. zejména technologických postupů, plánu kontrol a zkoušek, revizí, svařovací dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných platnými právními předpisy;

##### předání kompletních dokladů pro předání, provedení a řádné užívání Díla a kompletní dodavatelské dokumentace, včetně zpracování dokumentace skutečného provedení Díla;

##### zpracování projektové dokumentace instalované linky.

##### předání kompletního řádně dokončeného Díla Objednateli.

#### Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedené Díla, a že má takové kapacity a odborné znalosti, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a povolení nutná k provedení Díla, zejména veškerá živnostenská a podobná oprávnění, stejně jako veškerá další povolení nutná k provedení Díla.

#### Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle platných právních předpisů a technických norem, zejména norem ČSN, předpisů BOZP a požární ochrany a dalších předpisů souvisejících s prováděným Dílem.

#### Zhotovitel garantuje, že Dílo bude splňovat parametry stanovené Výzvou a zadávací dokumentací.

#### Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo tak, aby nedošlo k zastavení provozu výrobního závodu nebo k jinému, než v Zadávací dokumentaci předpokládanému nebo Objednatelem odsouhlasenému omezení provozu výrobního závodu.

### CENA DÍLA

#### Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla cenu (dále jako „Cena Díla“), která je uvedena a specifikována v nabídce Zhotovitele  ze dne……………………..., jež je přílohou č. II této Smlouvy.

Cena bez DPH …………………………………… EUR

Cena včetně DPH ……………………………… EUR

Samostatně DPH ……………………………… EUR

#### Takto stanovená Cena díla je pevná a nepřekročitelná (s případnými výjimkami uvedenými výslovně v této Smlouvě) a zahrnuje odměnu Zhotovitele i veškeré náklady Zhotovitele nutné k provedení Díla.

#### DPH bude vyúčtováno ve výši dle aktuálně platných právních předpisů.

#### Cena díla může být změněna pouze tehdy, bude-li Objednatel požadovat provedení víceprací nebo méněprací.

### PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

#### Úhrada Ceny Díla bude probíhat v návaznosti na předem stanovený Harmonogram prací (dle přílohy č. III. této Smlouvy), a to na základě vystavených a prokazatelně doručených faktur Objednateli.

#### Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli zálohu ve výši 10 % z Ceny Díla, a to do 10 pracovních dnů od podpisu této Smlouvy. Záloha bude uhrazena na bankovní účet Zhotovitele č. [doplní dodavatel].

#### Rozdělení fakturace:

- 40 % z ceny Díla  na základě oboustranně odsouhlasené projektové dokumentace pro realizaci zakázky vyhotovené Zhotovitelem.

- 30 % z ceny Díla po prohlídce funkčnosti  vyrobené  linky Objednatelem ve výrobním závodu Zhotovitele.

- 20 % z Ceny Díla ([DOPLNÍ ZADAVATEL (před podpisem smlouvy, dle ceny uvedené v Položkovém rozpočtu)] EUR bez DPH)  na základě protokolárního předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

#### Celková fakturovaná Cena Díla musí odpovídat Ceně Díla uvedené ve čl. 3. této Smlouvy, případně upravené dle této Smlouvy.

#### Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a závěrečná faktura musí obsahovat výrobní číslo či čísla částí výrobní linky.  Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny Díla. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne vrácení prvotní (chybné) faktury Objednatelem Zhotoviteli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

#### Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.

#### Platby budou probíhat v EUR (eurech) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

#### Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce a řádné a včasné plnění finančních závazků vůči poddodavatelům, srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

### TERMÍN ZAHÁJENÍ A ZHOTOVENÍ DÍLA

#### Zhotovitel provede Dílo v těchto termínech:

- Předání prostor pro instalaci linky: po datu nabytí účinnosti smlouvy a do 5 dnů po prohlídce funkčnosti  vyrobené  linky Objednatelem ve výrobním závodu Zhotovitele. Objednatel bude informovat Zhotovitele o záměru předat staveniště nejméně 5 dnů před jeho předáním.

##### Zahájení zhotovení Díla: do 10 pracovních dnů od předání prostor pro instalaci linky.

##### Dokončení a předání Díla: do 30. 11. 2027.

#### Dílčí termíny provádění konkrétních činností budou detailněji specifikovány v Harmonogramu prací (který vyhotovil Zhotovitel a předložil jej ve své nabídce v předmětném výběrovém řízení). Harmonogram je stanoven s důrazem na provázanost stavby a zprovozňování jednotlivých částí technologie a se zohledněním nutnosti realizace Díla při plném provozu výroby Hollandie. Zhotovitel je oprávněn Harmonogram upravovat při dodržení termínu ukončení plnění dle čl. 3.2 této Výzvy. Objednatel preferuje co nejkratší termín realizace, v průběhu plnění však může být Harmonogram měněn v závislosti na provozních potřebách Objednatele. Nabytí účinnosti Dohody o poskytnutí dotace uzavřené mezi Objednatelem a Státním zemědělským intervenčním fondem, IČO: 48133981, jejímž předmětem bude mimo jiné poskytnutí dotace na dodání díla a na tento podpis navázané nabytí účinnosti této smlouvy se předpokládá v termínu září-říjen 2026.

#### Smluvní strany sjednají přiměřené prodloužení doby zhotovení Díla v případě, že:

##### Dojde k nabytí účinnosti smlouvy (podpisu Dohody o poskytnutí Státním zemědělským intervenčním fondem,) déle než v předpokládaném termínu do 31.10.2026. V takovém případě Smluvní strany bez odkladu uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, ve kterém sjednají nový termín dokončení a předání Díla, a jehož přílohou bude aktualizovaný Harmonogram prací.

##### Objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy nebo vyplývající z právních předpisů nebo je v jejich plnění v prodlení, v důsledku čehož dojde ke zpoždění se zhotovením Díla;

##### Objednatel přeruší práce Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele nebo bude posunutý termín zahájení prací;

##### Objednatel dodatečně zvýší objem prováděných prací Zhotovitelem o více než 5 %;

##### Objednatel jednostranně posune termín zahájení zhotovení Díla; v takovém případě Smluvní strany bez odkladu uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, ve kterém sjednají nový termín dokončení a předání Díla, a jehož přílohou bude aktualizovaný Harmonogram prací.

### ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

#### V případě zjištění vad ve vstupních podkladech obdržených od Objednatele je Zhotovitel povinen informovat Objednatele o těchto vadách, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Dále se Zhotovitel zavazuje bezodkladně informovat a navrhnout postup k odstranění těchto vad. Za řádně provedené Dílo se považuje pouze zhotovení kompletního Díla dle jeho specifikace uvedené v této Smlouvě a příslušné projektové dokumentaci.

#### Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli).

#### Zhotovitel je povinen provést Dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, ve sjednané kvalitě a ve sjednaných termínech. Zhotovitel postupuje v provádění Díla samostatně dle svých pracovních postupů a návazností.

#### Objednatel předá písemně Zhotoviteli pracoviště připravené tak, aby na něm Zhotovitel mohl zahájit práce v souladu s touto Smlouvou.

#### Dílo bude prováděno za provozu, proto musí Zhotovitel brát ohled na specifika stávajícího provozu v jednotlivých budovách (zároveň platí povinnost Zhotovitele stanovená v čl. 2.10 této Smlouvy).

#### Zhotovitel je při zhotovení Díla oprávněn spolupracovat s poddodavateli. Zhotovitel zodpovídá za část Díla zhotovenou poddodavatelem, jako by ji zhotovil sám; nesplněním smluvních povinností poddodavatele vůči Zhotoviteli nejsou dotčeny povinnosti ani odpovědnost Zhotovitele, který i nadále zůstává plně odpovědný za splnění svých povinností dle této Smlouvy.

#### Objednatel zajistí Zhotoviteli přístup do všech prostor spojených s prováděním Díla (budovy, místnosti, sklady, dílny atd.) v dostatečném časovém předstihu.

#### Objednatel zajistí možnost napojení Zhotovitele na elektrickou energii, rozvody vody a kanalizaci.

#### Zhotovitel je povinen vybudovat si zařízení staveniště pro potřeby provádění Díla.

#### Zhotovitel staveniště vyklidí do 5 dnů po dokončení Díla a jeho protokolárním předáním Objednateli. Po uplynutí této lhůty může Zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění vad a nedodělků. Po jejich odstranění je povinen staveniště bez zbytečného odkladu protokolárně předat Objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, materiálu, nečistot apod.

#### Zhotovitel je povinen k účasti na kontrolních dnech ke koordinaci potřebných prací ve vztahu k předmětu Díla a podmínkám plnění této smlouvy. Kontrolní dny organizuje Objednatel na základě předem oznámených termínů.

#### Zhotovitel písemně sdělí Objednateli jméno osoby odpovědného zástupce Zhotovitele.  Obdobně Objednatel sdělí Zhotoviteli jméno osoby zástupce Objednatele odpovědného vůči Zhotoviteli za zhotovení Díla, který bude pro zástupce Zhotovitele dostupný v pracovní době (minimálně v pracovní dny od 8:00 – 15:00) až do doby předání staveniště zpět Objednateli.

#### Zhotovitel se zavazuje, že vlastní práce bude koordinovat se zástupcem Objednatele.

#### Zhotovitel zajistí, aby nedocházelo k úniku ropných produktů, pohonných hmot, olejů či jiných náplní z jeho vozidel a mechanizace, aby nedocházelo ke znečištění místa provádění Díla a/nebo sousedních pozemků. Znečištění způsobené Zhotovitelem bude tento likvidovat na vlastní náklady.

#### Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout maximální součinnost.

#### Objednatel pro Zhotovitele bezúplatně zajistí dodávky energií pro el. nářadí a osvětlení a vody.

### BOZP A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

#### Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za vlastní řízení postupu prací a dodržování platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, environmentálních a dalších předpisů. Zhotovitel je povinen odstraňovat na svůj náklad a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé při provádění prací, a to v souladu s právními předpisy.

#### Zhotovitel má povinnost plnit požadavky právních předpisů a jiných závazků souvisejících s ochranou životního prostředí a BOZP. Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků.

#### Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je také povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a v jeho okolí a průběžně odstraňovat veškerá znečištění komunikací, ke kterým dojde provozem nebo jeho činností.

#### Zhotovitel je povinen usilovat o minimální produkci všech druhů odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním plnění, a v případě jejich vzniku v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zajistit dodržování veškeré platné legislativy včetně přímo aplikovatelného práva EU (zejm. bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, včetně „zásady významně nepoškozovat“ – zásada „DNSH“), a to všemi osobami a vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí, či jsou na staveništi přítomny a bez ohledu na to, zda jsou práce na Díle prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

#### Objednatel je povinen převzít Dílo od Zhotovitele, pokud Dílo nevykazuje jakékoliv vady a nedodělky bránící řádnému a bezpečnému provozu. V opačném případě má Objednatel právo Dílo nepřevzít.

#### V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít pro vady a nedodělky bránící řádnému a bezpečnému provozu, sepíší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

#### O předání a převzetí Díla sepíší Objednatel a Zhotovitel protokol o předání a převzetí Díla, který musí být podepsán zodpovědnými zástupci Objednatele a Zhotovitele. Pokud Objednatel převezme Dílo i s vadami a nedodělky, uvede v předávacím protokolu soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. O odstranění vad a nedodělků bude vypracován protokol.

#### Zápis o předání a převzetí Díla vždy bude obsahovat seznam předávaných příloh (např. protokoly, návody atd.), pokud budou takové třeba veškeré doklady budou v českém jazyce).

#### Dílo lze předat i po jednotlivých samostatně funkčních částech, pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.

#### Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla alespoň 5 dnů před plánovaným datem předání a převzetí Díla.

#### Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo tato Smlouva stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti Díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí Díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje vyzvat minimálně 5 dnů předem oprávněného zástupce Objednatele a osobu pověřenou výkonem technického dozoru za Objednatele k účasti na zkouškách.

#### Dílo musí být Objednateli předáno bez jakýchkoli právních vad, nezatížené jakýmikoli právy či zatíženími zřízenými ve prospěch třetích osob. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen odstranit jakékoli takové porušení na své náklady neprodleně.

### PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

#### Dílo se stává vlastnictvím Objednatele podpisem předávacího protokolu o převzetí Díla, ledaže se jedná o součást věci. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud se v průběhu provádění Díla určitá část Díla stane součástí věci ve vlastnictví Objednatele a/nebo třetí osoby, stává se vlastníkem takové části Díla vlastník příslušné věci (tedy Objednatel a/nebo třetí osoba).

#### Nebezpečí škody na Díle nebo jeho části přechází na Objednatele okamžikem předání Díla nebo jeho části Objednateli.

### ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY

#### Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na jakost jednotlivých komponent Díla v délce trvání záruky poskytnuté výrobcem každé komponenty, minimálně však v délce 24 měsíců.

#### Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě vad Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.

#### Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Díla, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání nápravy Objednatelem.

#### Oprávněně reklamované vady díla Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Díla odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty Zhotovitelem dle čl. 13. Smlouvy.

#### Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.

#### V průběhu záruční doby se Zhotovitel zavazuje poskytovat Objednateli bezplatný záruční servis na Dílo včetně dodání potřebných náhradních dílů.

#### Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Zhotovitel.

### POJIŠTĚNÍ

#### Majetkové pojištění:

Zhotovitel se zavazuje uzavřít a udržovat v plné platnosti a účinnosti po celou dobu průběhu realizace Díla škodové stavebně montážní pojištění proti všem pojistným nebezpečím (tzv. ALLRISK) do výše hodnoty Díla, včetně pojištění ztráty očekávaného zisku Objednatele. Pro účel pojištění jsou pojištěnému na roveň postaveni i Objednatel a všichni případní poddodavatelé, kteří jsou smluvně zainteresováni na realizaci Díla.

#### Pojištění odpovědnosti za škodu:

#### Zhotovitel se zavazuje uzavřít a udržovat v plné platnosti a účinnosti po celou dobu průběhu realizace Díla pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě na majetku nebo zdraví, usmrcením či nemajetkovou újmu, v důsledku činnosti Zhotovitele (dále jen „pojištění odpovědnosti“).

#### Celkový limit pojistného plnění bude minimálně 100 000 000 Kč (nebo ekvivalent v jiné měně) za jednu pojistnou událost a v ročním agregátu (tj. za 12 měsíců po sobě jdoucích), eventuálně za pojistnou dobu v případě pojištění vztahujícího se výhradně k předmětu Díla dle této Smlouvy.

#### Toto pojištění musí mimo jiné zahrnovat pojistné krytí pro ztráty, poškození a škody vzniklé:

a)	v důsledku hrubé nedbalosti zaměstnance Zhotovitele (může však být vyloučeno pojištění škod způsobených hrubou nedbalostí statutárního zástupce Zhotovitele nebo jeho řídících pracovníků do funkcí statutárním zástupcem jmenovaných a škod způsobených pod vlivem návykových a psychotropních látek);

b)	v důsledku vadného výrobku nebo vadně provedených prací (může však být vyloučeno pojištění práv z vadného plnění, vady v rámci záruky);

d)	jako následná finanční škoda (tj. finanční škoda, které předchází věcná škoda včetně ušlého zisku Objednatele);

e)	jako čistá finanční škoda (tj. finanční škoda, které nepředchází věcná škoda), včetně: škod nastalých v důsledku montáže, umístění a položení vadných výrobků vyrobených pojištěným a výrobků bezvadných jako náhradu za vadné v případě, že se jedná o náklady vynaložení třetí osobou škod nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojení, smísením, zpracováním a opracováním je vadná s minimálním limitem plnění ve výši Kč 5 000 000 Kč; (nebo ekvivalent v jiné měně)

f) na životním prostředí s minimálním limitem plnění 20 000 000 Kč. (nebo ekvivalent v jiné měně)

### SMLUVNÍ SANKCE

#### V případě prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením Díla v termínech a lhůtách dle čl. 5.1 této Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se zahájením a/nebo s předáním řádně dokončeného Díla.

#### V případě porušení povinnosti Zhotovitele realizovat Dílo tak, aby nedošlo k zastavení provozu výrobního závodu nebo k jinému, než v Zadávací dokumentaci předpokládanému nebo Objednatelem odsouhlasenému omezení provozu výrobního závodu dle čl. 2.10 Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den, po který dojde k zastavení provozu výrobního závodu nebo k jinému, než v Projektové dokumentaci předpokládanému nebo Objednatelem odsouhlasenému omezení provozu výrobního závodu.

#### V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu dle čl. 12 Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den, po který nebude mít Zhotovitel výše uvedenou pojistnou smlouvu uzavřenou.

#### V případě porušení povinností Zhotovitele stanovených v čl. 6. až 9. Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ nesplnění kterékoliv z povinností uvedených v čl. 6. až 9. Smlouvy.

#### V případě porušení povinnosti Zhotovitele odstranit reklamovanou vadu ve stanoveném termínu dle čl. 11.4 Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného odstraňování předmětné reklamované vady.

#### V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn po Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

#### Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k řádnému dokončení Díla a jeho předání Objednateli.

### ROZHODNÉ PRÁVO

#### Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vzniklé se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále a výše jen „Občanský zákoník“).

### DŮVĚRNÉ INFORMACE

#### Smluvní strany potvrzují, že všechny informace, které se Smluvní strana při plnění a/nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy dozví, jsou důvěrné povahy a/nebo představují obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 80/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Důvěrné informace“).

#### Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a Důvěrné informace použít pouze za účelem plnění předmětu Smlouvy. Smluvní strany odpovídají za plnění svých povinností podle tohoto ustanovení Smlouvy kromě případů, kdy povinnost zpřístupnit Důvěrné informace vyplývá ze zákona nebo jiného právního předpisu nebo z pravomocného rozhodnutí soudu, rozhodčího orgánu či správního orgánu. Smluvní strany se zavazují dodržovat závazky plynoucí z tohoto článku smlouvy bez časového omezení i po zániku Smlouvy. Za porušení této povinnosti je Smluvní strana, která tuto povinnost porušila, povinna uhradit druhé Smluvní straně případnou vzniklou škodu a ušlý zisk.

### UKONČENÍ SMLOUVY

#### Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.

#### Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že nedojde k odsouhlasení projektové dokumentace pro realizaci díla do 31.12.2026 z důvodu nečinnosti či nedbalosti na straně Zhotovitele. V takovém případě musí být Zhotovitelem vrácena Objednateli záloha ve výši 10% uhrazená po podpisu smlouvy Objednatelem ve lhůtě do 15.1.2027.

#### Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že nebude podepsána Dohoda o poskytnutí dotace mezi Objednatelem a Státním zemědělským intervenčním fondem, IČO: 48133981, jejímž předmětem je mimo jiné poskytnutí dotace na dodání díla.

#### Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy nebo jeho části, nedojde-li k posunu lhůty či termínu v souladu s touto Smlouvou.

#### Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.

#### Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

#### Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla bez vad a nedodělků o více než 30 dnů oproti termínu stanovenému v čl. 5.1 písm. c. této Smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. 5.3 této Smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen Zhotoviteli uhradit cenu již řádně dokončené části Díla.

#### Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Díla, ale i Zhotovitelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Zhotoviteli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

#### Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, zdánlivé či nevymahatelné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. Smluvní strany se zavazují dohodou bezodkladně po takovémto případném zjištění nahradit dotčené ustanovení novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu původního ustanovení a nebude představovat zejména zřejmý prospěch či neprospěch žádné Smluvní strany na úkor či ve prospěch Smluvní strany druhé. Smluvní strany se zavazují v takovém případě pozměnit i ostatní ustanovení této Smlouvy tak, aby nahrazeným ujednáním byly v celkovém plnění stran naplněny výše uvedené předpoklady.

#### Vedlejší ústní dohody k této Smlouvě nebyly učiněny. Změny této Smlouvy musí být učiněny písemnou formou. Totéž platí i pro změnu tohoto ustanovení o písemné formě.

#### Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu obou Smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti až okamžikem účinnosti Dohody o poskytnutí dotace uzavřené mezi Objednatelem a Státním zemědělským intervenčním fondem, IČO: 48133981, jejímž předmětem bude mimo jiné poskytnutí dotace na dodání díla. O nabytí účinnosti této smlouvy je Objednatel povinen Zhotovitele vyrozumět do pěti (5) pracovních dnů.

#### V případě, že Smlouva bude podepisována elektronickým podpisem, je platná a účinná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

#### Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.

#### Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

#### Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

#### V případě, že Smlouva bude podepisována elektronickým podpisem, vyhotovuje se v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

#### Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. I – Oznámení výběrového řízení a zadávací podmínky (zadávací dokumentace)

Příloha č. II – Nabídka uchazeče ze dne ………………

Příloha č. III. – Harmonogram

#### Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji uzavírají po vzájemném projednání dle jejich svobodné a pravé vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

| V Krásném Údolí dne [doplní Objednatel] | V [doplní Zhotovitel] dne [doplní Zhotovitel] |
| --- | --- |
| Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| Podpis oprávněné osoby | Podpis oprávněné osoby |